FOODSAVE 3 BÊN

Tài liệu tổng hợp yêu cầu nghiệp vụ và hiện trạng kỹ thuật

Cập nhật ngày 26/09/2026  ·  Hạn chót hoàn thành: 19/10/2026

Cách đọc tài liệu: Phần 1 là nghiệp vụ (hệ thống phải chạy thế nào). Phần 2 là phạm vi cần làm trước hạn chót. Phần 3 là hiện trạng code và database. Phần 4 là các câu hỏi cần bổ sung và trạng thái trả lời. Phần 5 là nhật ký dựng lại database. Phụ lục có câu lệnh SQL và prompt giao việc cho AI lập trình.

# 0. Thông tin chung

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Dự án | FoodSave 3 bên: người mua (user), cửa hàng (partner), tổ chức từ thiện (charity), cùng trang Admin quản lý |
| Thư mục code | C:\Users\USER\Downloads\VC_FOOODSAVE_FIX LỖI |
| Deploy | Netlify – https://foodsave-vn.netlify.app |
| Database | Supabase (PostgreSQL, Auth, Storage) |
| Hạn chót | 19/10/2026 |
| Thanh toán | Chỉ demo: người mua bấm "Đã thanh toán", không dùng MoMo hay chuyển khoản thật |
| Tình trạng database | Đã xóa cấu trúc nháp và dựng lại sạch ngày 26/09/2026. Chưa test luồng đăng ký (xem mục 5) |
| Thông báo tức thì | Chọn cách ít tốn thời gian nhất: trang tự tải lại dữ liệu sau vài giây (polling), không dùng Socket.io |

# 1. Mô hình kinh doanh

FoodSave là nền tảng website kết nối thực phẩm còn giá trị từ cửa hàng đến người mua (giá giảm) và tổ chức từ thiện (miễn phí). Cửa hàng đăng sản phẩm, hệ thống tự gắn nhãn theo thời gian sử dụng còn lại và tự đổi giá theo nhãn.

## 1.1 Các bên tham gia

| Vai trò | Là ai | Làm gì trên hệ thống |
| --- | --- | --- |
| Người mua (user) | Khách hàng cá nhân | Xem sản phẩm, đặt hàng, thanh toán (demo), nhận mã QR, tự đến cửa hàng lấy hàng |
| Cửa hàng (partner/store) | Cửa hàng thực phẩm, bách hóa, siêu thị… | Đăng ký, chờ duyệt, đăng sản phẩm, quét QR xác nhận giao hàng, xem ảnh minh chứng quyên góp |
| Tổ chức từ thiện (charity) | Trung tâm cứu trợ, viện dưỡng lão, nhà tình thương… | Đăng ký, chờ duyệt, nhận miễn phí hàng nhãn đỏ, quản lý tình nguyện viên, gửi ảnh minh chứng |
| Tình nguyện viên (volunteer) | Người do tổ chức thêm tài khoản | Đi lấy hàng thay tổ chức, chụp ảnh "đã lấy hàng" và "đã sử dụng" |
| Admin | Đội ngũ FoodSave | Duyệt cửa hàng và tổ chức, theo dõi đơn hàng, thông báo, ảnh minh chứng |

## 1.2 Quy tắc tài khoản

- Mỗi Gmail chỉ có một tài khoản và một vai trò. Một người không được vừa là khách hàng vừa là chủ cửa hàng.

- Cửa hàng phải được Admin duyệt mới được đăng bán sản phẩm.

- Tổ chức từ thiện phải được duyệt mới được nhận quyên góp (hiện code chưa chặn, xem mục 3.6).

## 1.3 Gắn nhãn tự động theo thời gian sử dụng còn lại

| Nhóm hàng | Xanh | Vàng | Đỏ |
| --- | --- | --- | --- |
| Đồ nấu chín, bánh tươi (hạn dưới 2 ngày) | trên 12h | 4–12h | dưới 4h |
| Rau củ, trái cây, thịt cá, sữa tươi (hạn vài ngày) | trên 72h | 24–72h | dưới 24h |
| Đồ đóng gói (hạn dài) | trên 7 ngày | 3–7 ngày | dưới 3 ngày |

- Nhãn được gắn khi cửa hàng đăng sản phẩm, và một tác vụ chạy định kỳ tự chuyển xanh → vàng → đỏ theo thời gian.

- Thời gian còn lại tính theo mốc đến trước: giờ hết hạn hoặc giờ cửa hàng đóng cửa. Ví dụ bánh hết hạn lúc 24h nhưng cửa hàng đóng lúc 21h thì chuyển đỏ lúc 17h, không phải 20h.

## 1.4 Giá theo nhãn (cố định)

| Nhãn | Người mua | Tổ chức từ thiện |
| --- | --- | --- |
| Xanh | giảm 20% | không áp dụng |
| Vàng | giảm 50% | không áp dụng |
| Đỏ | giảm 80% | miễn phí |

## 1.5 Phân bổ hàng nhãn đỏ

- Khi món chuyển đỏ, số lượng chia làm 2 phần, ví dụ 50% cho tổ chức, 50% cho người mua, và thông báo đến cả hai bên cùng lúc (không cho tổ chức ưu tiên trước rồi mới mở bán, vì đồ nấu chín chỉ còn 4 giờ).

- Hai phần chảy qua lại cho nhau:

  - Tổ chức không nhận lời trong 45 phút → phần của tổ chức mở bán cho người mua.

  - Người mua đặt nhưng không đến lấy đúng hạn → phần đó trả về cho tổ chức hoặc người mua khác.

  - Số lượng dưới 5 phần → không đáng để tổ chức đi một chuyến, bán hết cho người mua.

Khung thời gian 4 giờ với đồ nấu chín và bánh tươi:

| Thời điểm | Việc diễn ra |
| --- | --- |
| Còn 4h | Chuyển đỏ, chia 50/50, báo cùng lúc cho tổ chức và người mua ở gần |
| Còn 3h15 | Hạn chót tổ chức nhận lời. Phần không ai nhận mở bán cho người mua |
| Còn 3h – 1h | Tổ chức và người mua đến lấy, quét QR. Ai đặt mà không đến đúng hạn thì phần đó trả về |
| Còn 1h | Ngừng nhận đặt, gỡ khỏi hệ thống |
| Sau đó | Hàng còn dư xử lý theo phương án dự phòng (nhân viên dùng, làm thức ăn chăn nuôi hoặc phân bón) |

## 1.6 Luồng mua hàng của người mua

- Người mua chọn sản phẩm và đặt hàng. Mỗi đơn chỉ thuộc một cửa hàng; giỏ hàng có sản phẩm của nhiều cửa hàng thì tự tách thành nhiều đơn.

- Người mua bấm "Đã thanh toán" (demo, không chuyển tiền thật). Admin và cửa hàng đó đều nhận thông báo.

- Hệ thống cấp mã QR nhận hàng cho người mua.

- Người mua tự đến cửa hàng trong thời hạn, đưa mã QR. Cửa hàng quét, đơn chuyển "hoàn tất" và thông báo đến Admin.

- Không đến lấy đúng hạn thì mất tiền, không nhận được hàng ("Hàng giải cứu không hoàn tiền nếu không đến lấy đúng hạn").

Quy tắc cho hàng giá rẻ khi người mua tự đến lấy:

- Trả tiền trước khi đến; giờ lấy hàng có hạn (ví dụ 60 phút sau khi đặt), quá giờ thì hủy và trả hàng về cho người khác.

- Chỉ báo cho người ở gần, khoảng 2–3 km.

- Mỗi tài khoản mua tối đa 2–3 món nhãn đỏ mỗi ngày tại một cửa hàng, để tránh gom hàng về bán lại.

- Đặt mà không đến lấy 3 lần thì bị khóa quyền mua nhãn đỏ.

## 1.7 Luồng quyên góp cho tổ chức từ thiện

- Nhiều tổ chức cùng muốn nhận một lô: ai bấm nhận trước thì được, hệ thống khóa lô đó để tổ chức khác không nhận trùng.

- Tình nguyện viên được tổ chức thêm tài khoản và có giao diện riêng, vì tổ chức không phải lúc nào cũng có mặt để đi lấy hàng.

- Tình nguyện viên chụp ảnh "đã lấy hàng" và "đã sử dụng" → gửi cho tổ chức → tổ chức gửi ảnh kèm caption cho Admin và cửa hàng xem.

## 1.8 Thông báo và agent khi hàng chuyển vàng/đỏ

- Khi sản phẩm chuyển vàng hoặc đỏ, hệ thống thông báo đến người mua và tổ chức. Mỗi mức nhãn chỉ thông báo một lần cho mỗi sản phẩm.

- Khi chuyển đỏ, một agent tự động đăng bài lên Facebook và gửi Gmail cho người dùng đã đăng ký, để đẩy nhanh việc bán hàng nhãn đỏ.

- Nên gom thông báo theo khu vực và theo đợt (ví dụ 30 phút một lần) để người dùng không thấy phiền.

Cần làm rõ: Facebook không cho ứng dụng tự đăng bài lên trang cá nhân của người dùng. Agent chỉ đăng được lên Fanpage của FoodSave, còn người dùng nhận thông báo qua Gmail và trên website.

## 1.9 Tiền và phí

Giai đoạn đầu: người mua trả tiền thẳng cho cửa hàng (trong bản demo chỉ bấm "Đã thanh toán"). FoodSave không giữ tiền bán hàng, nên không vướng giấy phép trung gian thanh toán.

FoodSave thu phí của cửa hàng:

- Phí tính theo phần trăm doanh thu của đơn đã hoàn tất (đã quét QR), ví dụ 10%. Hàng nhãn đỏ tặng tổ chức không tính phí.

- Chu kỳ tháng: ngày 1–5 gửi bảng kê, cửa hàng nộp trong 7 ngày. Cách khác đơn giản hơn là thu phí cố định hàng tháng (gói thành viên).

Chống cửa hàng quỵt phí (quan trọng nhất là cửa hàng trả phí trước, dùng dịch vụ sau):

- Ví phí trả trước (cơ chế chính): cửa hàng nạp trước (ví dụ 200.000đ), mỗi đơn hoàn tất tự trừ phí (đơn 30.000đ, phí 10% → trừ 3.000đ). Ví hết tiền thì món của cửa hàng tự tạm ẩn đến khi nạp lại.

- Nếu thu phí cuối kỳ: nhắc nợ tự động theo bảng dưới.

- Thu theo tuần thay vì theo tháng để giảm số tiền rủi ro; ký hợp đồng hợp tác khi đăng ký; thưởng huy hiệu "Đối tác uy tín" cho cửa hàng đóng phí đúng hạn.

| Thời điểm | Hệ thống làm gì |
| --- | --- |
| Ngày 1 | Gửi bảng kê và mã QR để chuyển khoản phí |
| Ngày 5 | Nhắc lần 2 |
| Ngày 8 | Tạm ẩn các món nhãn xanh và vàng, chỉ giữ nhãn đỏ cho từ thiện |
| Ngày 30 | Khóa tài khoản cửa hàng |

Giai đoạn mở rộng: hợp tác với đơn vị trung gian thanh toán có giấy phép (VNPay, MoMo, payOS…) để tự động chia tiền và thực hiện nghĩa vụ thuế thay cửa hàng.

# 2. Phạm vi ưu tiên đến 19/10/2026

Chốt ngày 26/09: việc đầu tiên là dọn codebase (phân luồng lại, mỗi nơi một nhiệm vụ, gỡ các thao tác ghi Supabase trực tiếp khỏi frontend). Chỉ khi codebase gọn và luồng đăng ký chạy ổn mới làm tiếp các tính năng mới.

Thứ tự ưu tiên do chủ dự án chốt:

- Lập sơ đồ luồng, chốt cấu trúc API và trách nhiệm từng tầng.

- Gỡ các thao tác ghi Supabase trực tiếp khỏi frontend.

- Cửa hàng đăng sản phẩm → người mua và tổ chức thấy được sản phẩm thật.

- Tự động đổi nhãn và thông báo đến người mua, tổ chức khi sản phẩm chuyển vàng/đỏ (kèm agent Facebook/Gmail khi chuyển đỏ).

- Ảnh minh chứng: tổ chức/tình nguyện viên gửi ảnh → Admin và cửa hàng xem được.

- Nút demo "Đã thanh toán".

- Xử lý xung đột partner_profiles và stores trong code (database đã được dựng lại sạch ngày 26/09, xem mục 5).

Ngoài phạm vi đợt này: thanh toán MoMo thật, thông báo realtime bằng Socket.io, tách toàn bộ JavaScript khỏi các file HTML lớn.

Các API cần chốt trước khi code:

POST  /catalog/products                          Cửa hàng đăng sản phẩm

PATCH /catalog/products/:id                      Cửa hàng sửa sản phẩm

GET   /catalog/products                          User và Charity xem sản phẩm

GET   /notifications                             Xem thông báo của mình

PATCH /notifications/:id/read                    Đánh dấu đã đọc

POST  /donations/:id/proofs                      Gửi ảnh minh chứng

GET   /donations/:id/proofs                      Xem ảnh minh chứng

PATCH /donations/:id/proofs/:proofId/review      Xác nhận minh chứng

PATCH /orders/:id/demo-payment                   Nút demo "Đã thanh toán"

# 3. Hiện trạng kỹ thuật

## 3.1 Kiến trúc hiện tại

Ba file FOODSAVE_USER.html, FOODSAVE_PARTNER.html, FOODSAVE_CHARITY.html là giao diện HTML tĩnh, có CSS/JS nhúng và import thêm JS từ thư mục frontend/. Backend Express nằm trong src/, kết nối Supabase/PostgreSQL. localStorage chỉ dùng để lưu session và dữ liệu tạm, không phải database chính.

Hiện dữ liệu đi theo hai đường song song:

Đường 1:  Giao diện HTML → Backend API (/api/v1) → Supabase

Đường 2:  Giao diện HTML → gọi thẳng Supabase bằng key công khai → Supabase

| Trang / file | Gọi Supabase trực tiếp | Gọi Backend API |
| --- | --- | --- |
| FOODSAVE_USER.html | Tạo đơn hàng (dòng 6274), đọc sản phẩm, ghi profiles | Rất ít |
| FOODSAVE_PARTNER.html | Đăng sản phẩm, đọc stores và partner_profiles | Gần như không |
| FOODSAVE_CHARITY.html | Đọc charity_profiles | Gần như không |
| ADMIN_FOODSAVE.html | Toàn bộ: duyệt đối tác, duyệt từ thiện, xem đơn | Không dùng |
| foodsave-auth-client.js | Đăng ký đối tác/từ thiện, tạo stores, upload giấy tờ | Đăng nhập, OTP, đăng ký khách |
| foodsave-live-data.js | Sửa orders (dòng 183) | Đơn hàng, quyên góp, thông báo, eco |

Đánh giá tổng thể: ý tưởng kiến trúc 7/10 · khả năng demo 6/10 · sẵn sàng chạy thật 3/10. Backend đã có khoảng 60–70% nền móng (routes, phân quyền customer/partner/charity/admin, Helmet, CORS, rate limit, RLS cho phần lớn bảng, service_role key chỉ nằm ở backend), nhưng frontend bỏ qua backend ở nhiều chỗ quan trọng.

## 3.2 Mô hình mục tiêu: mọi thứ đi qua Backend API

Nói dễ hiểu: giao diện vẫn là nơi người dùng thao tác, trải nghiệm không đổi. Điều thay đổi là sau khi người dùng bấm nút, dữ liệu không được tự ghi thẳng vào database nữa mà gửi cho backend API. Backend giống giao dịch viên ngân hàng: kiểm tra quyền, lấy giá thật, kiểm tra tồn kho rồi mới ghi. Lý do: code frontend chạy trên máy người dùng, ai cũng xem và sửa được (F12), nên có thể tự đổi giá thành 1.000đ hay tự đánh dấu "đã thanh toán" nếu được ghi thẳng.

Trước:  supabase.from('orders').insert({ product_id: 12, quantity: 2, total: 60000 })

Sau:    fetch('/api/v1/orders', { method: 'POST',

body: JSON.stringify({ product_id: 12, quantity: 2 }) })   // không gửi giá

- Frontend chỉ giữ 2 việc: đăng nhập (Supabase Auth) và upload file qua đường link tạm do backend cấp.

- Mọi thao tác đọc/ghi dữ liệu khác đi qua Backend API.

- Chuyển xong thì khóa quyền ghi trực tiếp từ trình duyệt ở tầng database.

HTML/CSS             → chỉ hiển thị giao diện

Frontend JavaScript  → quản lý trạng thái giao diện, gọi API

Auth client          → chỉ đăng nhập, đăng xuất, làm mới phiên

Backend              → phân quyền, kiểm tra dữ liệu, đơn hàng, tồn kho, voucher

Database             → lưu trữ, ràng buộc, transaction, RLS

## 3.3 Xung đột dữ liệu và cách gọi dữ liệu

A. Cùng một việc nhưng có 2–3 đường làm

| Việc | Các đường đang tồn tại |
| --- | --- |
| Tạo đơn hàng | ① FOODSAVE_USER.html:6274 insert thẳng vào orders, không trừ kho, không kiểm tra giá, không tạo order_items ② API POST /orders có kiểm tra đầy đủ |
| Cập nhật đơn | ① foodsave-live-data.js:183 update thẳng ② API PATCH /orders/:id/status |
| Đăng sản phẩm | ① Trang Partner insert thẳng, nhãn luôn là green ② API POST /catalog/products |
| Duyệt đối tác | ① Admin HTML sửa partner_profiles ② API /admin/approve sửa profiles và stores. Hai đường không đồng bộ |
| Tạo cửa hàng | ① Frontend lúc đăng ký ② Trigger lúc duyệt ③ API POST /catalog/stores |
| Tạo hồ sơ từ thiện | ① Trigger lúc đăng ký ② Frontend (dòng 2750) ③ API POST /charity/profiles |
| Đăng ký đối tác/từ thiện | Frontend tự làm trực tiếp, trong khi backend đã có /auth/register/partner và /auth/register/charity |

B. Code ghi vào cột hoặc bảng không tồn tại (repo và database production đang lệch nhau)

- Bảng partners (foodsave-auth-client.js:4052) không có trong migration nào, insert luôn lỗi.

- Cột stores.cover_url không tồn tại; insert lỗi, code chuyển sang bản rút gọn và làm mất description, hashtags, public_hotline, legal_name, tax_code.

- Khoảng 15 cột của charity_profiles mà frontend gửi lên không tồn tại (mục 3.5).

- Code phải dò thử các cột auth_user_id, owner_id, profile_id trên partner_profiles vì không chắc cột nào có thật.

C. Một thông tin lưu ở nhiều chỗ

- Thông tin cửa hàng nằm ở stores, partner_profiles, partner_profiles.metadata.store và profiles.metadata.

- Thông tin từ thiện nằm ở charity_profiles, charity_profiles.metadata và profiles.metadata.

- Trạng thái duyệt nằm ở 5 chỗ: profiles.status, stores.status, stores.onboarding_status, partner_profiles.onboarding_status, metadata.onboarding_status.

D. Bảo mật ảnh hưởng trực tiếp tới luồng

- Trang Admin không có đăng nhập, dùng key công khai.

- Ảnh giấy tờ dùng link công khai (xác nhận thêm ở mục 4, câu 4).

- Key Supabase viết cứng trong 3 file. Đây là key "publishable" nên có ở frontend là bình thường, nhưng vì vậy RLS bắt buộc phải chặt, và hiện đang lỏng.

## 3.4 partner_profiles và stores – hướng xử lý đã chốt

- partner_profiles = hồ sơ riêng tư/pháp lý (KYC): người đại diện, CCCD, giấy phép, mã số thuế, ngân hàng, giấy tờ. Chỉ chủ tài khoản và Admin xem.

- stores = mặt tiền công khai: tên, logo, mô tả, hashtag, địa chỉ, GPS, hotline, giờ mở cửa, trạng thái. products, orders, donations tham chiếu tới bảng này.

- Mỗi trường chỉ nằm ở một bảng (legal_name, tax_code ở partner_profiles; public_hotline ở stores). metadata chỉ dùng cho dữ liệu phụ.

- Liên kết chuẩn: stores.owner_id = auth.uid() (RLS owns_store đã dựa vào cột này). partner_profiles.store_id chỉ là phụ, frontend không phụ thuộc vào nó.

- Tạo stores ngay khi đăng ký với status = pending. Policy stores_public_select_active và products_public_select_active tự ẩn cửa hàng và sản phẩm chưa duyệt. Admin duyệt chỉ là đổi trạng thái, trigger đồng bộ status của stores và profiles.

## 3.5 Rà soát bảng Charity

| Vấn đề | Mức độ |
| --- | --- |
| Ai cũng đọc được toàn bộ charity_profiles, kể cả chưa đăng nhập, gồm metadata chứa link CCCD (policy using (true), quyền đọc cấp cho anon) | 🔴 Nghiêm trọng |
| Ai cũng sửa được, kể cả tự duyệt tổ chức mình, qua policy "Allow public update for testing" (001_foodsave_schema.sql dòng 702) | 🔴 Nghiêm trọng |
| Frontend ghi các cột representative_cccd, license_image_url, cccd_front_url, tax_id, mission… mà bảng không có; dữ liệu bị dồn vào metadata hoặc ghi thất bại | 🟠 Cao |
| email bắt buộc: đăng ký bằng số điện thoại thì lỗi luôn bước tạo tài khoản | 🟠 Cao |
| owner_id không UNIQUE: một người có thể có 2 hồ sơ (frontend dòng 2750 và trigger đều tạo) | 🟠 Cao |
| Duyệt ở charity_profiles nhưng profiles.status vẫn pending vì không có trigger đồng bộ | 🟠 Cao |
| Tổ chức chưa được duyệt vẫn nhận được quyên góp | 🟠 Cao |
| approved_by lưu chữ cố định "admin_01"; thiếu lý do từ chối và thời điểm duyệt | 🟡 Trung bình |
| Thiếu cột nghiệp vụ: mã số thuế, người đại diện, mô tả, sứ mệnh, logo/ảnh bìa | 🟡 Trung bình |
| volunteers không có tài khoản → đã chốt: tổ chức thêm tài khoản cho tình nguyện viên, có giao diện riêng | ✅ Đã quyết định |

Đề xuất: tách giống bên cửa hàng. charity_profiles giữ phần công khai (tên, logo, mô tả, địa chỉ, trạng thái); phần riêng tư (người đại diện, CCCD, mã số thuế) và giấy tờ chuyển sang bảng riêng, chỉ chủ tài khoản và Admin xem.

## 3.6 Lưu giấy tờ xác minh (CCCD, giấy phép, ATTP)

Code hiện upload giấy tờ vào bucket partner-assets (link lưu ở partner_profiles.documents) và charity_documents (link lưu ở metadata), dùng getPublicUrl nên ảnh CCCD là link công khai. Đề xuất tạo một bảng chung verification_documents cho cả đối tác và từ thiện:

| Cột | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| owner_type | partner hay charity |
| owner_id | Hồ sơ sở hữu giấy tờ |
| doc_type | cccd_front, cccd_back, business_license, food_safety, operating_license, establishment_decision… |
| file_path | Đường dẫn file trong bucket riêng tư, không lưu link công khai |
| status | pending / approved / rejected cho từng giấy tờ |
| reject_reason, reviewed_by, reviewed_at | Lý do từ chối, ai duyệt, lúc nào |
| expires_at | Ngày hết hạn (giấy ATTP có thời hạn, hết hạn thì cảnh báo cửa hàng) |

Khi Admin xem, backend tạo link tạm hết hạn sau khoảng 5 phút, CCCD không bị lộ ra ngoài.

## 3.7 Thông báo

- Bảng notification và API đọc thông báo đã có, nhưng thông báo theo role_target đang dùng chung trường read_at: một người đọc là cả nhóm cùng vai trò bị đánh dấu đã đọc.

- Cần tách thành sự kiện thông báo và trạng thái đã đọc riêng từng người.

- Luồng: sản phẩm chuyển vàng/đỏ → backend job phát hiện → tạo thông báo một lần cho mỗi mức nhãn → User và Charity nhận → trạng thái đọc lưu riêng.

- Socket.io không chạy được trên Netlify Functions (serverless). Đã chọn polling (mục 0).

## 3.8 Ảnh minh chứng quyên góp

gallery_items đã có thể liên kết ảnh với donation_id. Luồng cần làm:

Tình nguyện viên / Charity nhận donation

→ Chụp hoặc chọn ảnh ("đã lấy hàng", "đã sử dụng") + caption

→ Upload lên Supabase Storage

→ POST /donations/:id/proofs

→ Backend kiểm tra Charity đang sở hữu donation

→ Admin và chủ cửa hàng xem, xác nhận hoặc từ chối

## 3.9 Các rủi ro kỹ thuật khác

- Frontend tự sửa được đơn: RLS cho khách cập nhật đơn của mình nhưng chưa giới hạn cột, nên có thể sửa payment_status, tổng tiền, trạng thái đơn (foodsave-live-data.js dòng 172).

- MoMo đang là luồng mock, chưa xác minh chữ ký callback (orderRoutes.ts dòng 23). Đợt này chỉ làm nút demo nên cần khóa route mock lại.

- Tạo đơn chưa có transaction (orderService.ts dòng 216): lỗi giữa chừng hoặc hai người mua cùng lúc có thể gây đơn thiếu chi tiết, tồn kho âm, voucher vượt giới hạn.

- Luồng dự phòng khó kiểm soát: backend lỗi thì frontend tự ghi Supabase trực tiếp; session đăng nhập qua backend không luôn đồng bộ sang Supabase client.

- File quá lớn: FOODSAVE_USER.html khoảng 8.430 dòng, PARTNER khoảng 3.997, CHARITY khoảng 3.225, foodsave-auth-client.js gần 5.000 dòng.

- Không có package.json nên backend chưa build lại được từ đầu; chưa có test tự động.

# 4. Câu hỏi cần bổ sung – trạng thái

| # | Câu hỏi | Trả lời / ghi chú | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kết quả mở https://foodsave-vn.netlify.app/api/v1/health | Giao diện báo lỗi → backend nhiều khả năng chưa chạy trên Netlify | ✅ Đã trả lời |
| 2 | Có package.json ở nơi khác không? Ai deploy backend? | Chủ dự án làm theo hướng dẫn, không rõ quy trình. Gợi ý: repo bản 2 bên (thư mục CLAUDE GỐC, GitHub foodsavevietnam/FoodSaveVietNam) có package.json và package-lock.json, cần kiểm tra có dùng lại được không | ⚠️ Cần kiểm tra |
| 3 | Danh sách policy và trigger trên production | Chưa có. Chạy 2 câu SQL ở Phụ lục A, xuất kết quả CSV đính kèm | ⏳ Chưa làm |
| 4 | Bucket partner-assets và charity_documents Public hay Private? | Cả 2 bucket đang PUBLIC, mỗi bucket 2 policy, giới hạn 50 MB, nhận mọi loại file. Xem Phụ lục B | ✅ Đã trả lời 26/09 |
| 5 | Admin một hay nhiều người? Có cần phân quyền? | Admin không cần đăng nhập; link trang Admin sẽ được giấu, không công khai. Xem lưu ý rủi ro bên dưới | ✅ Đã trả lời |
| 6 | Giấy tờ nào bắt buộc, nào khuyến nghị cho đối tác và từ thiện? | — | ❌ Chưa trả lời |
| 7 | Tình nguyện viên có cần tài khoản riêng? | Có. Tổ chức thêm tài khoản cho tình nguyện viên, có giao diện riêng để chụp ảnh "đã lấy hàng" và "đã sử dụng" | ✅ Đã trả lời |
| 8 | Realtime có bắt buộc không? | Làm cách ít tốn thời gian nhất → polling | ✅ Đã trả lời |
| 9 | Các file database chạy lại bị báo lỗi | Nguyên nhân: database còn cấu trúc nháp cũ. Đã xóa cấu trúc nháp và chạy lại từng file 001–011, 013 (không có file 012): tất cả thành công. Xem mục 5 | ✅ Đã xử lý 26/09 |
| 10 | Agent đăng Facebook ở đâu? | Chỉ đăng được lên Fanpage FoodSave (xem mục 1.8) | ⚠️ Cần xác nhận |

Lưu ý về câu 5 (Admin không đăng nhập): giấu link chỉ ẩn được giao diện, không chặn được quyền. Quyền duyệt nằm ở policy database, và key công khai có sẵn trong file JS của trang người mua, nên người biết kỹ thuật có thể gọi thẳng Supabase để tự duyệt mà không cần trang Admin. Phương án tối thiểu là cho Admin đăng nhập bằng một tài khoản Supabase có vai trò admin. Chủ dự án quyết định có làm trong đợt này hay không.

# 5. Nhật ký dựng lại database (26/09/2026)

Project: Supabase FoodSaveSeller (tổ chức buutran210306-lang's Org), database của bản 3 bên.

Vấn đề ban đầu: gộp các file SQL chạy một lần thì báo lỗi column "address" does not exist (tạo chỉ mục tìm kiếm cho bảng stores). Nguyên nhân: database đang chứa cấu trúc nháp cũ. Bảng stores cũ không có cột address, nên lệnh create table if not exists bị bỏ qua. Database nháp cũng không có các bảng orders, order_items, partner_profiles mà code bản 3 bên cần.

Đã làm:

- Xóa toàn bộ cấu trúc nháp: drop schema public cascade, tạo lại schema public và cấp lại quyền mặc định của Supabase. Thành công.

- Chạy từng file một, không gộp, theo thứ tự: 001 → 007 (thư mục User), 008 → 009 (Seller), 010 → 011 (Charity), 013 (thư mục database). Không có file 012. Tất cả 12 file báo Success.

Còn tồn đọng:

| Việc | Chi tiết | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Kiểm tra trigger tạo hồ sơ khi đăng ký | Lệnh xóa schema có thể xóa luôn trigger trên auth.users. Chạy câu SQL kiểm tra ở Phụ lục A (câu 3). Nếu không có dòng nào thì người đăng ký mới sẽ không có hồ sơ | ⏳ Chưa làm |
| Test luồng đăng ký | Đăng ký thử 1 người mua, 1 cửa hàng, 1 tổ chức bằng 3 Gmail khác nhau, kiểm tra dữ liệu trong profiles, customer_profiles, partner_profiles, stores, charity_profiles | ⏳ Chưa làm |
| Policy mở quá rộng trong file 013 | Policy admin_view_partner_profiles dùng using (true): mọi người đã đăng nhập xem được CCCD, mã số thuế, ngân hàng của cửa hàng. Cần gỡ bằng lệnh ở Phụ lục A (câu 4) | 🔴 Chưa làm |
| Policy admin_view_partners (file 013) | Điều kiện auth.jwt()->>'role' = 'admin' không bao giờ đúng. Đổi sang public.is_admin() như các file khác. Không đổi thành using (true) | ⚠️ Giao AI sửa |
| Trigger handle_partner_approval (file 013) | Tạo cửa hàng lúc Admin duyệt, trái với hướng đã chốt (tạo stores ngay khi đăng ký, mục 3.4). Có thể sinh 2 cửa hàng cho một đối tác | ⚠️ Giao AI sửa |
| Trang Admin | Database mới chỉ cho tài khoản đăng nhập với vai trò admin xem và duyệt hồ sơ. Trang Admin hiện không có đăng nhập nên có thể không hiện dữ liệu. Cách đúng: thêm đăng nhập Admin, không mở lại policy | ⚠️ Cần quyết định |

# Phụ lục A. SQL lấy danh sách policy và trigger

Vào Supabase → SQL Editor → New query, dán từng câu, bấm Run, rồi bấm Export → CSV (hoặc Copy) để lưu kết quả. Hai câu này chỉ đọc, không thay đổi dữ liệu.

Câu 1 – Danh sách policy (bảng dữ liệu và Storage):

select schemaname, tablename, policyname, cmd, roles,

qual as using_condition, with_check

from pg_policies

where schemaname in ('public', 'storage')

order by schemaname, tablename, policyname;

Câu 2 – Danh sách trigger:

select n.nspname as schema_name, c.relname as table_name,

t.tgname as trigger_name,

pg_get_triggerdef(t.oid) as definition

from pg_trigger t

join pg_class c on c.oid = t.tgrelid

join pg_namespace n on n.oid = c.relnamespace

where not t.tgisinternal

and n.nspname in ('public', 'auth', 'storage')

order by 1, 2, 3;

Câu 3 – Kiểm tra trigger tạo hồ sơ khi có người đăng ký (có ít nhất 1 dòng, thường tên on_auth_user_created, là ổn):

select tgname as trigger_name

from pg_trigger

where tgrelid = 'auth.users'::regclass

and not tgisinternal;

Câu 4 – Gỡ policy cho mọi người xem hồ sơ pháp lý cửa hàng (chủ cửa hàng vẫn xem được hồ sơ của mình):

drop policy if exists admin_view_partner_profiles on public.partner_profiles;

# Phụ lục B. Kết quả kiểm tra Storage (26/09/2026)

| Bucket | Chế độ | Số policy | Giới hạn dung lượng | Loại file cho phép |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| charity_documents | PUBLIC | 2 | Chưa đặt (mặc định 50 MB) | Mọi loại |
| partner-assets | PUBLIC | 2 | Chưa đặt (mặc định 50 MB) | Mọi loại |

Ý nghĩa: ai có đường link đều mở được ảnh CCCD, giấy phép của cửa hàng và tổ chức. Đây là dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Đề xuất xử lý:

- Giữ partner-assets ở chế độ Public nhưng chỉ dùng cho logo, ảnh bìa, ảnh sản phẩm (những thứ khách hàng cần thấy).

- Tạo bucket Private mới (ví dụ verification-documents) cho CCCD, giấy phép, giấy ATTP của cả hai bên; chuyển charity_documents sang Private hoặc gộp vào bucket mới.

- Đổi code cùng lúc: bỏ getPublicUrl, chuyển sang link tạm do backend tạo (createSignedUrl, hết hạn khoảng 5 phút). Nếu chuyển bucket sang Private mà chưa sửa code thì ảnh giấy tờ cũ sẽ không hiện trên trang Admin.

- Đặt giới hạn cho bucket giấy tờ: tối đa khoảng 5 MB, chỉ nhận image/jpeg, image/png, application/pdf.

- Chuyển link giấy tờ cũ đang lưu trong partner_profiles.documents và charity metadata sang bảng verification_documents (mục 3.6).

# Phụ lục C. Prompt giao việc dọn codebase cho AI lập trình

Dùng cho Codex hoặc Claude Code, đính kèm file tài liệu này làm ngữ cảnh. Nên dán từng bước một (Bước 0, rồi Bước 1…), xem kết quả rồi mới cho làm tiếp.

Dự án: FoodSave 3 bên, thư mục C:\Users\USER\Downloads\VC_FOOODSAVE_FIX LỖI

Frontend: FOODSAVE_USER.html, FOODSAVE_PARTNER.html, FOODSAVE_CHARITY.html,

ADMIN_FOODSAVE.html, frontend/foodsave-auth-client.js,

frontend/foodsave-live-data.js. Backend: Express trong src/.

Database: Supabase (đã dựng lại sạch ngày 26/09 từ các file trong database/).

Deploy: Netlify (https://foodsave-vn.netlify.app).

Đọc mục 2, 3 và 5 của tài liệu đính kèm trước khi làm.

MỤC TIÊU

Gỡ các thao tác GHI trực tiếp vào Supabase (insert/update/upsert/delete)

khỏi frontend, chuyển sang gọi Backend API. Frontend chỉ gửi ID và số

lượng; backend tự lấy giá, nhãn, tồn kho từ database, kiểm tra quyền

rồi mới ghi.

ĐƯỢC GIỮ GỌI SUPABASE TRỰC TIẾP

- Đăng nhập, đăng xuất, làm mới phiên (Supabase Auth)

- Đọc dữ liệu công khai (sản phẩm đang bán, cửa hàng đang hoạt động)

- Upload file, nhưng qua link tạm do backend cấp

NGUYÊN TẮC

- Giữ nguyên giao diện, chữ, bố cục và trải nghiệm người dùng.

- Ưu tiên dùng API đã có trong src/, chỉ tạo API mới khi thật sự thiếu.

- Gửi token đăng nhập trong header khi gọi API.

- Bỏ cơ chế "API lỗi thì tự ghi Supabase trực tiếp"; khi API lỗi,

hiển thị thông báo lỗi dễ hiểu.

- Làm từng luồng một, xong luồng nào kiểm tra luồng đó.

BƯỚC 0 – ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC

Kiểm tra backend chạy được không: /api/v1/health đang báo lỗi và repo

không có package.json. Thử tìm package.json ở thư mục bản 2 bên

C:\Users\USER\Downloads\CLAUDE GỐC. Nếu backend không chạy được ở máy

và trên Netlify thì DỪNG LẠI, báo cáo nguyên nhân và cách khắc phục.

BƯỚC 1 – KIỂM KÊ (chưa sửa code)

Tìm mọi chỗ frontend ghi trực tiếp vào Supabase, lập bảng:

file:dòng | bảng | thao tác | API tương ứng đã có hay còn thiếu.

Gửi bảng này cho mình trước khi sửa.

BƯỚC 2 – CHUYỂN TỪNG LUỒNG, theo thứ tự:

1. Đăng ký người mua/cửa hàng/tổ chức, tạo stores ngay khi đăng ký

2. Tạo đơn hàng (FOODSAVE_USER.html dòng ~6274) -> POST /orders

3. Cập nhật đơn và nút demo "Đã thanh toán"

4. Cửa hàng đăng/sửa sản phẩm -> POST/PATCH /catalog/products

5. Admin duyệt cửa hàng/tổ chức -> /admin/approve

6. Hồ sơ tổ chức từ thiện -> /charity/profiles

Mỗi luồng: sửa xong thì chạy thử và ghi lại kết quả.

BƯỚC 3 – DATABASE (làm sau cùng, KHÔNG tự chạy SQL)

Viết file migration riêng để: thu hồi quyền ghi trực tiếp từ trình

duyệt trên các bảng đã chuyển; sửa policy admin_view_partners sang

public.is_admin(); thống nhất trigger handle_partner_approval với hướng

tạo stores lúc đăng ký. Đưa mình xem trước khi chạy.

KIỂM TRA CHO MỖI LUỒNG

- Thao tác trên giao diện vẫn chạy như cũ

- Dữ liệu lưu đúng trong Supabase (giá do backend tính)

- Sửa giá hoặc trạng thái từ trình duyệt (F12) thì bị từ chối

- Người không đủ quyền thì bị chặn

KẾT THÚC

Báo cáo: đã chuyển luồng nào, file nào đã sửa, kết quả kiểm tra,

còn gì chưa làm được và lý do.